第三方应用接入流程规范

第三方应用接入和教育三期平台的流程如下：

1. 确保第三方厂商的资质审核通过，在政企运营管理平台的合作管理平台上，上传完成资质，并审核通过后，发送申请对接邮件至政企产品侧（qiaoliwen@chinamobile.com）邮件主要内容为：第三方产品联系人电话、邮箱，及qq，申请对接的产品名称，产品形态（Nat-IOS、Nat-Android、Pad-IOS、Pad-Android、web、pc和H5，共7种，有几个填写几个），以及建议资费。

2. 产品侧收到申请对接邮件后，会将《第三方产品接入需求文档》、《对接素材采集表》、《产品使用手册》、《对接技术文档》《对接排期计划表》《测试自查表》及《自测报告》等对接材料发送至第三方产品联系人邮箱。同时，也会在qq上建立一个第三方产品联调对接群，双方把对接联调过程中会涉及到的同事加入该群中，方便交流沟通。

3. 第三方厂商收到以上材料后，请先准备《第三方产品接入需求文档》、《对接素材采集表》，完成后发至政企联系人处，进行审核，如有问题会及时联系进行修改，这期间肯定会有反复修改的情况发生。

4. 当上述两个文档的内容审核无异议后，请第三方研发根据《第三方产品接入需求文档》和《对接技术文档》进行排期，按照《对接排期计划表》模板完成后发至政企研发侧。

5. 政企研发侧将对排期计划进行讨论和审核，双方对排期无异议后，政企产品侧会通知第三方产品联系人，登录运营管理系统的产品管理子系统，在应用管理中，新增应用，并上传应用的基本信息。上传完毕后，请通知政企产品侧，对上传的应用进行审核，审核通过后，第三方会获得产品对接需要的两个参数：ClientID和Key。

6. 第三方研发根据上述这两个参数值以及对接技术文档进行产品对接和联调工作，政企研发侧会积极配合第三方对接联调，对接过程中有不明白的问题，及时在qq群中提出，对接研发负责人联系方式：姚亚总15711287922，qq：896392548。

7. 产品改造和对接联调完毕后，请第三方测试将对接的产品进行完整的内测，包括自有功能和对接部分功能。自测完毕后，将《产品使用手册》、《测试自查表》、《自测报告》及提测申请发送至政企测试侧，由政企测试侧进行审核及验收测试。

8. 在验收测试过程中，如有bug，会将bug提至禅道中，请第三方研发及时登录禅道，修改bug，如有疑问，可直接在qq中交流讨论，直至验收测试完毕。

9. 验收测试通过后，可联系政企研发侧，申请上线，政企方安排上线的时间为每周周四晚上。

10. 产品在上线后，政企测试侧会安排定期巡检，如有问题，会将bug提至禅道中，请第三方研发经常登录禅道，及时修复bug。

对接过程如有任何问题，请及时与政企侧联系。

附：产品对接的流程图

